**О производстве агрегатов МС-21**

* Фактическая дата начала производства – март 2013 г.
* Планируемая дата завершения (дата исполнения контракта) – для первых четырех опытных самолетов МС-21 №№0001-0004 – 2017 г.

Финансирование проекта по изготовлению и поставке агрегатов для самолетов МС-21 осуществляется в рамках заключенных госконтрактов.

Организации, участвующие в производстве:

* ОАО «ВАСО» (г. Воронеж),
* ОАО «ОНПП «Технология» (г. Обнинск).

В настоящее время проект «МС-21» в АО «Авиастар-СП» находится в стадии освоения и запуска в производство.

Поставленные агрегаты в рамках проекта «МС-21»:

1. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф2 для 0001-го опытного самолета МС-21;

2. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф1 для проведения испытаний на удар птицы;

3. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф1 для 0001-го опытного самолета МС-21;

4. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф3 для 0001-го опытного самолета МС-21;

5. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф4 для 0001-го опытного самолета МС-21;

6. Экспериментальный отсек хвостовой части фюзеляжа МС-21;

7. Натурная конструкция кессона киля самолета МС-21 для проведения статических стендовых испытаний;

8. Топливные баки самолета МС-21 для проведения стендовых испытаний;

9. Стенд испытаний багажной двери самолета МС-21.

Агрегаты, планируемые к поставке в 2015 г.:

1. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф5 для 0001-го опытного самолета МС-21;

2. Подкилевой отсек для 0001-го опытного самолета МС-21;

3. Отсек ВСУ для 0001-го опытного самолета МС-21;

4. Киль для 0001-го опытного самолета МС-21;

5. Стабилизатор для 0001-го опытного самолета МС-21.

6. Комплект дверей (пассажирские, служебные, аварийные, грузовые, багажная (всего – 11 дверей)) для 0001-го опытного самолета МС-21.

7. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф2 для 0002-го опытного самолета МС-21;

8. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф1 для 0002-го опытного самолета МС-21;

9. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф3 для 0002-го опытного самолета МС-21;

10. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф4 для 0002-го опытного самолета МС-21.

11. Комплект панелей отсека фюзеляжа Ф5 для 0002-го опытного самолета МС-21;

12. Подкилевой отсек для 0002-го опытного самолета МС-21;

13. Отсек ВСУ для 0002-го опытного самолета МС-21;

14. Киль для 0002-го опытного самолета МС-21;

15. Стабилизатор для 0002-го опытного самолета МС-21;

16. Комплект дверей (пассажирские, служебные, аварийные, грузовые, багажная (всего – 11 дверей)) для 0002-го опытного самолета МС-21;

17. 2 натурных конструкции кессона киля самолета МС-21 для проведения статических и ресурсных стендовых испытаний;

18. 3 натурных конструкции кессона стабилизатора самолета МС-21 для проведения статических и ресурсных стендовых испытаний;

19. Стенды испытаний грузовой, передней и задней пассажирских дверей самолета МС-21.

В период 2016 – 2017 гг. планируется изготовить и поставить полный комплект агрегатов для самолетов МС-21 №0003 и №0004 и приступить к изготовлению и поставке агрегатов для 0005-го и последующих самолетов МС-21.