Пилотная программа развития инновационных  кластеров базовых отраслей промышленности Тульской области до 2020 года

г. Тула

2012 г.

1. Основные положения программы

1.1 Наименование инновационных кластеров базовых отраслей промышленности Тульской области, входящих в программу:

- Инновационный газохимический  кластер Тульской области;

- Инновационный нефтехимический  кластер Тульской области;

- Инновационный энергетический  кластер Тульской области;

- Инновационный машиностроительный  кластер Тульской области;

- Инновационный  кластер    специальной     химической    продукции

Тульской области;

1.2  Сроки реализации инвестиционных проектов кластеров 2012-2020 годы.

1.3 Государственный координатор комплексного программы - министерство экономического развития и промышленности Тульской области.

1.4  Ответственные исполнители программы – промышленные предприятия Тульской области, предприятия энергетического комплекса Тульской области.

1.5 Цели программы: реализация комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов инновационных кластеров Тульской области.

1.6 Объемы и источники финансирования программы: в соответствии с приложением 3.

2. Описание кластеров  и факторов, определяющих их текущее положение в экономике

Инновационный газохимический  кластер Тульской области

Предусматривается создание газохимического комплекса с углубленной переработкой газа вплоть до удобрений, смол  и полимеров.

Цель создания кластера – обеспечить ежегодную выработку следующих основных видов товарной продукции:

- карбамид – 3,5 млн. т/год;

- метанол – 1350 тыс. т/год;

- карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК) и карбамидо-формальдегидные смолы (КФС)  200 тыс. т/год;

- меламин и меламино-формальдегидные смолы (МФС) 50 тыс. т;

- полиоксиметилен (ПОМ) 20 тыс. т/год.

Ориентировочный объем выручки от реализации продукции от всех проектов (реализованных и планируемых): 43 млрд. рублей/год.

Ориентировочный объем выручки от планируемых к реализации проектов: 30 млрд. рублей/год.

Кластер предполагается реализовать в Тульской области, ориентируясь на интеграцию в производственные цепочки  ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Щекиноазот».

Кластер направлен на импортозамещение по следующим видам продукции:

- меламин и меламин-формальдегидные смолы (импорт составляет порядка 45 тыс. т/год);

- полиоксиметилен (импорт составляет порядка 3,5 тыс. т/год);

- КФК и КФС (импорт составляет порядка 30 тыс. т/год);

В результате предусматривается создание до 1200 рабочих мест.

Создание кластера позволит решить следующие задачи:

- внедрение современных технологий производства карбамида, КФК-КФС, меламина и МФС, полиоксиметилена (ПОМ);

-	повышение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме валового регионального продукта и ВВП;

-	повышение занятости населения (создание дополнительных рабочих мест со средней заработной платой более 35000 руб.);

-	организация производства продукции с высокой добавленной стоимостью на основе интеграции химических предприятий Тульской области.

Кроме того, создание кластера  будет способствовать:

- улучшению условий и качества жизни населения Тульской области;

-	увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кластер обладает следующими основными конкурентными преимуществами:

- импортозамещение высокотехнологичной химической продукции (в отношении меламина, МФС и ПОМ) и  дефицитной в Центральной части России;

- формирование на территории Тульской области вертикально-интегрированных производственных цепочек: аммиак-карбамид-меламин-МФС, метанол-формальдегид-КФК-КФС, метанол-формальдегид-ПОМ на основе существующих технологических циклов ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Щекиноазот»;

- оптимизация транспортных издержек химических предприятий – участников проекта;

- формирование в Тульской области центра отраслевых НИОКР;

- повышение эффективности газопереработки в Российской Федерации;

- опыт правительства Тульской области в реализации инвестиционных проектов общегосударственного значения на основе государственно-частного партнерства («Промышленный комплекс г. Новомосковск») т.д.

Планируется в результате создания кластера увеличение поставок карбамида на экспорт, сохранение доли российских предприятий на мировом рынке карбамида в условиях его активного роста. Ввиду роста цен на газ и энергоносители, производство карбамида в Западной Европе, Северной Америке и на Украине будет снижаться, российские предприятия должны занять эту нишу.

Основные импортеры карбамида: Индия, страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка, Европа.

Кластер предусматривает углубление переработки газа вплоть до смол и полимеров.

В ходе создания кластера необходимо будет решить вопрос увеличения пропускной способности российских железных дорог и терминалов морских портов.

Кластер предусматривает вертикальную интеграцию по следующим технологическим цепочкам:

- природный газ-аммиак-карбамид-меламин-МФС;

- природный газ-метанол-формальдегид-КФК-КФС;

- природный газ-метанол-формальдегид-ПОМ.

В кластер планируется вовлечечь предприятия, эксплуатирующие производственные процессы на основе природного газа: ОАО НАК «Азот», ОАО «Щекиноазот» и др.

Концентрация объектов кластера планируется на территории Тульской области.

Кооперация с потребителями продукции внутри Тульской области ведет к снижениям транспортных издержек для последних.

Базовой инфраструктурой для развития кластера могут явиться производственные площадки ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Щекиноазот».

Ориентировочная стоимость инвестиционных проектов кластера составляет 100 000 млн. руб.

- Анализ положения дел в отрасли

Рынок карбамида

Мировой рынок карбамида динамично развивается. Объем мирового рынка в 2011 году достиг 150 млн. т /год. Основной движущей силой рынка является рост населения Земли и, соответственно, рост спроса на сельскохозяйственную продукцию. Наиболее активно потребление карбамида растет в регионах с большим приростом населения – страны азиатско-тихоокеанского региона.

Одновременно с потреблением растут и производственные мощности по карбамиду.Тенденцией последних лет стало наращивание мощностей по производству карбамида в развивающихся странах и их сокращение в развитых. В настоящее время основная доля мощностей (более 85%) сосредоточена в развивающихся регионах мира.

Еще одной тенденцией мирового рынка стало увеличение единичной мощности установок, что диктуется необходимостью оптимизации себестоимости продукции и повышения конкурентоспособности производства на мировом рынке. Мощность единичных установок в реализуемых в последнее время проектах достигла 1 млн. т /год.

Средняя степень загрузки производственных мощностей составляет           90 %. С вводом реализуемых в настоящее время проектов ожидается, что она стабилизируется на 85%.

Доля России в мировом производстве составляет около 4,2%.

Удельный вес карбамида в производстве азотных удобрений в России составляет более  80%.

Производство азотных удобрений в России 
(в пересчете на 100% питательных веществ; тысяч тонн)

|  | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотные удобрения | 2744 | 5394 | 7186 | 4879 | 5818 | 5890 | 5968 | 5995 | 6591 | 6725 | 6830 | 7203 | 6890 | 7404 |

Источник: Росстат

Годовая выработка составляет  около 6,4 млн. т карбамида в натуральном весе. Основными производителями являются ОАО «Тольяттиазот», предприятия, входящие в структуру МХК «Еврохим» (ОАО «НАК «Азот» и ОАО «Невинномысский Азот»), компании, связанные с группой «Газпром» (включая ОАО «Сибур-Минудобрения») и другие. Экспорт из России составляет около 6 млн. т карбамида (на сумму $2,5 млрд.), что более 90% к объему производства. Крупнейшие импортеры российского карбамида: Бразилия, Мексика, Турция, Перу, Индия и другие. В целом потребление карбамида в России оценивается примерно в 400 тыс. т. При этом объем внесения удобрений вообще в России, по подсчетам специалистов, значительно ниже оптимального уровня, что говорит о существовании потенциала роста данного рынка. Анализ положения на мировом рынке говорит о том, что сохранить свою долю на мировом рынке российские производители смогут лишь в случае строительства в ближайшее время современных установок единичной мощностью до 1 млн. т/год.

Рынок метанола

Мировые мощности по производству метанола на сегодняшний день составляют 68 млн.т/год, мировой рынок - около 42 млн. т. К 2014 году объем потребления метанола в мире достигнет 45 млн. т/год, при том, что мировые мощности по выпуску этого продукта будут составлять порядка 72 млн. т/год (с учетом законсервированных мощностей и тех, которые предполагается ввести в Китае, Саудовской Аравии и России). Таким образом, даже в 2014 году в мире сохранится избыток мощностей и предложение будет превышать спрос. Азия останется самым крупным потребителем метанола — около 22 млн. тонн в год. Причем основным потребителем в данном регионе будет Китай. Мощности стран бывшего СССР и России будут составлять примерно 5,7 млн. т/год, потребление — около 2,9 млн. тонн. Самым крупным потребителем метанола в мире является азиатский регион — 42,3% от общемирового потребления, в том числе Китай — 21,4%. Затем следуют американский континент — 25,1% и Европа — 20,5%. Страны бывшего СССР занимают долю в 5,4%, в том числе Россия — 4,3%. Ближний Восток потребляет 6,1% производимого в мире метанола. Среди мировых производителей метанола лидирует Америка (31,8%), второе место занимает Ближний Восток (21,9%), на третьем — Азия (24,5%). На долю стран бывшего СССР приходится 9,4% общего производства метанола, в том числе на долю России — 8,8%. Следует отметить тенденцию к останову производственных мощностей в странах с высокими ценами на природный газ: США, Западная Европа. Рынок Китая имеет специфические особенности – производство метанола здесь основано, в основном, на угле. Российские производители выпускают более 3 млн. тонн метанола в год, однако внутреннее потребление продукта составляет всего        1 млн. т/ год, с ежегодным приростом переработки 3–4 %, поэтому производство метанола характеризуется экспортной направленностью (более 50% метанола экспортируется). Основные причины доминирования экспорта: благоприятная внешнеэкономическая ценовая конъюнктура и недостаток российских перерабатывающих мощностей. В России действуют 8 крупных предприятий-производителей метанола: ОАО «Метафракс», ЗАО «Сибметахим», ОАО «НАК «Азот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Акрон», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». При этом конкурентная на мировом рынке производственная мощность в 1 млн. т есть только у ОАО «Метафракс». Необходимость строительства современных установок мощностью 1 млн. т/год диктуется ростом цен на природный газ и необходимостью снижения себестоимости продукции, за счет снижения удельных расходных норм и условно-постоянных затрат на производство. Таким образом, строительство современных производственных мощностей для российских производителей является жизненно необходимым для сохранения конкурентноспособности и доли на мировом рынке. Введение новых производственных мощностей по метанолу потребует диверсификации производства за счет углубленной переработки, поскольку весь объем метанола будет затруднительно реализовать на мировом рынке. Из российских перерабатывающих отраслей наиболее крупным потребителем метанола является производство формальдегида — 37,2%, на выпуск ингибиторов гидратообразования и осушающих агентов в газовой промышленности расходуется примерно 20% производимого в стране метанола, на МТБЭ — 15,9%, на изопрен — 11,2%.

Рынок карбамидо-формальдегидного концентрата (КФК), карбамидо-формальдегных смол (КФС)

Российский рынок товарных КФ-смол составляет порядка                          250 тыс. т/год, при этом внутреннее производство около 210 тыс. т/год. Мощности российских производителей составляют 400 тыс. т/год.  Недостатком является то, что эти мощности, в основном составляет карбамидо-формальдегидный концентрат КФК, который не может экспортироваться ввиду малого срока хранения. На экспорт поступает продукция тех предприятий, которые освоили выпуск смол, соответствующих современным мировым требованиям по качеству и ассортиментному ряду. Объем экспорта составляет около 25 тыс.тн/год. Основные производители вывезенных из России КФС – ООО «Акрон» и ЗАО «Метадинеа» – около 95% экспорта приходится на эти две компании.

Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России сосредоточено преимущественно на трех предприятиях - ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Метафракс» и ОАО «Щекиноазот». Прогнозируется, что рынок КФ-смол в России в ближайшие годы будет расти, что связано, в первую очередь, с ростом рынка древесных плит и фанеры и рынка лакокрасочных материалов.

Рынок меламина

Мировой рынок меламина составляет порядка 1,2 млн. т/год. Темпы роста 5-6%.

Меламин является перспективным и востребованным на российском рынке продуктом, но в России до настоящего времени его не производили (в конце 2011 года запущено первое производство на ОАО «Невинномысский Азот» (ЗАО «МХК «ЕвроХим»)).

Области применения меламина

| Области применения | 2005 год |  | 2010 год |  | Прогноз на 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. тн | % | тыс. тн | % | тыс. тн | % |
| Ламинирование древесных плит (ДСП, МДФ, ОСБ) | 17,4 | 68,2 | 34,2 | 77,2 | 44,0 | 78,9 |
| Бумажно - слоистные пластики | 2,5 | 9,8 | 3,1 | 7,0 | 3,6 | 6,5 |
| Пластмассы | 1,1 | 4,3 | 1,4 | 3,2 | 1,9 | 3,4 |
| Лаки и краски | 1,8 | 7,0 | 2,6 | 5,7 | 3,2 | 5,7 |
| Прочие потребители | 2,7 | 10,7 | 3,0 | 6,9 | 3,1 | 5,5 |
| Итого | 25,5 | 100 | 44,3 | 100 | 55,8 | 100 |

Основным потребителем меламина, как и раньше, является подотрасль производства древесных плит лесопромышленного комплекса. На ее долю приходится более 70 % общего потребления меламина. Предприятия лесопромышленного комплекса России используют меламин для ламинирования древесных плит (ДСП, МДФ, ОСБ). Их производство является одним из перспективных направлений в изготовлении мебели и деревянного домостроения. Развитие этой отрасли определяется наличием емкости внутреннего рынка и постоянно растущим спросом на эту продукцию.

Рынок полиоксиметилена (ПОМ)

Мировой рынок ПОМ составляет около 1,5 млн. т/год. Лидером в потреблении являются страны Юго-Восточной Азии и Китай.

Последние несколько лет мировой рынок ПОМ испытывает существенный подъем. В 2007-2008 гг. темпы роста потребления ПОМ составили 6-7%. Такой прирост в основном обеспечивается развивающимся рынком Китая. В условиях растущего спроса продуценты по всему миру взяли курс на расширение своего производства. Основная масса новых заводов будет располагаться в КНР. По прогнозам в 2012 году годовое производство полиоксиметилена в Китае увеличится до 250 тыс. т.

Производство полиоксиметилена (ПОМ), который главным образом применяется в автомобилестроении, будет непрерывно расти параллельно с развитием китайской автомобильной промышленности. Оцениваемый спрос на него в Китае составлял 272 тыс. т/год в 2008 году. В настоящее время производство полиоксиметилена в Китае составляет 170 тыс. т/ год и цены остаются примерно стабильными. Производственные мощности «Dupont» и «Polyplastics» в Китае будут увеличены до 60 тыс. т/год каждая. «Yuntainhua Group» планирует предпринять шаги по увеличению своей производственной мощности до 90 тыс. т/год. В дополнение «Xinjiang Unite Chemical Industry Polyformaldehyde Factory» и «Bluestar New Chemical Materials Co., Ltd» также планируют вскоре установить оборудование по производству полиоксиметилена. Китайская компания «Shanghai Bluestar Chemical» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новый завод по производству полиоксиметилена в Шанхае. Проектная мощность этого объекта составляет 40 тыс. т полиоксиметилена в год. Строительство данного завода является одним из этапов реализации проекта «Shanghai Bluestar Chemical» по производству полиоксиметилена. Общая сумма инвестиций данного проекта составляет 1,2 млрд. юаней (171,4 млн. долларов США). Отметим, что в 2007 году был запущен комплекс по производству полиоксиметилена с мощностью 60 тыс. т/год.

Потребление ПОМ различных марок в России составляет до                       3,5 тыс.т/год. Появление отечественного производителя могло бы стимулировать, по-мнению экспертов отрасли, увеличение потребления до           5 тыс. т/год.

Основные потребительские группы и их территориальное расположение

Метанол:

Основные потребители на внутреннем рынке: ОАО «Газпром», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Тольяттиазот» и др.

Основные потребители на внешнем рынке: производители КФ-смол, н-р в Финляндии компания «Dineya».

Карбамид:

Основные потребители на внешнем рынке: крупные оптовые компании агрохимического сектора.

Основные потребители на внутреннем рынке: производители КФ-смол                      (ОАО «Метафракс», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Щекиноазот», игроки агрохимического рынка.

КФК, КФС:

Основные потребители на внутреннем рынке: предприятия-производители ДСП, ДВП: ЗАО «ПСП», ООО «Кроностар», ОАО «ИДК», ОАО «Селецкий ДОК», ОАО  «МУЗ ДСП», ООО «Смоленская фанера», ОАО «Нелидовский ДОК», ОАО «Чернышевский ЛК», Калужский фанерный комбинат, ОАО «Люберецкий ДОК №13», ОАО «Дятьково ДОЗ», «Уралхимпласт-Балтика», ОАО «МК «Шатура», Монзенский ДОК, ООО «Фанплит», ООО «Док-Плит», Вышневолоцкой МДОК, Ярославский ЛКЗ, ООО «Техснаб», ЗАО «УДМК» и др.

Меламин, МФС.

Основные потребители на внутреннем рынке: предприятия-производители МДФ-панелей.

ПОМ

Основные потребители на внутреннем рынке: предприятия- дистрибьюторы инженерных пластиков (в частности группа Полипластик).

Ожидаемая доля газохимического кластера Тульской области в производстве отрасли:

Карбамид: 50 %

Метанол:  30%

КФК, КФС: 30%

Меламин, МФС: 50%

ПОМ: 90%

- Описание продукции

Кластер предусматривает производство следующих основных видов товарной продукции:

- карбамид гранулированный ГОСТ 2081-92;

- КФК, КФС по ТУ;

- меламин, МФС по ТУ;

- ПОМ по ТУ.

Предусматривается производство гранулированного карбамида, поскольку именно такой вид продукции на сегодняшний день востребован на мировом рынке (прилированный - невостребован).

КФК, КФС, Меламин, МФС, ПОМ обозначены  по техническим условиям, поскольку уровень сегодняшних требований к качеству этой продукции выше, чем в ГОСТах.

Предприятия, которые предполагается задействовать в проекте, имеют длительный опыт производства - ОАО «НАК  «Азот» (карбамид, метанол), ОАО «Щекиноазот» (метанол, формальдегид, КФК).

- Маркетинг и сбыт продукции

Кластер ориентирован, в основном, на экспортный рынок в части карбамида и метанола. Идеология состоит в том, чтобы создавать мощности достаточно конкурентноспособные на мировом рынке. Цель – удержание и расширение доли российских предприятий на мировом рынке карбамида.

Существующая ситуация с ценами на газ и электроэнергию позволяет российскому карбамиду удерживаться в среднем ценовом сегменте, позволяя осуществлять экспансию как на Европейский так и на азиатский рынок. Ожидаемое снижение производственных мощностей в Северной Америке, Европе и на Украине должно быть использовано отечественным производителем.

Выход на рынок предполагает агрессивную стратегию поведения, как на внешнем, так и на внутреннем рынке за счет использования преимущества в себестоимости и диктуется необходимостью организации продаж значительных объемов продукции.

Стратегия поведения на рынке КФК, КФС ориентирована, в основном, на внутренний рынок и на рынок Украины и Белоруссии в расчете на его рост в 10-15% в год. Наличие собственного формальдегида и карбамида позволит гибко управлять ценовой политикой.

В отношении меламина стратегия маркетинга будет исходить из исключительности продукта на российском рынке  и ориентацией большей части на внутренний рынок.

В отношении ПОМ внутренний рынок может обеспечить только 25% продаж, в отношении остального объема продукции необходима экспансия на внешний рынок, в частности в Европу и Юго-Восточную Азию. Экспансия в Европу возможна за счет ценовой конкуренции, экспансия в Юго-Восточную Азию возможна за счет замещения существующего импорта ПОМ в  страны Юго-Восточной Азии, в частности, Китай (100 тыс.тн/год).

Инновационный нефтехимический  кластер Тульской области

Кластер предусматривает создание нефтехимического комплекса с углубленной переработкой нефти (далее НХК), включающей производство продукции основного химического синтеза и полимеров.

Предусматривается переработка около 6 млн. т/год сырой нефти с производством товарной продукции высокой добавленной стоимости, дефицитной на внутреннем рынке, в числе которой:

- бензин стандарта Евро-3 и выше;

- дизельное топливо евро-стандарт;

- авиационный керосин;

- смазочные  масла;

- бензол;

- полимеры и т.д.

Ориентировочный объем выручки от реализации продукции - 5 – 6 млрд. долл.

В результате создания кластера  предполагается сформировать около 3 100 новых рабочих мест, в том числе:

- в нефтехимической промышленности – около 1 800 мест;

- в химической промышленности – около 1 200 мест;

- в сфере отраслевых НИОКР -  около 100 мест.

Создание кластера  позволит решить следующие задачи:

-	внедрение современных технологий переработки нефти;

-	повышение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме валового регионального продукта и ВВП;

-	повышение занятости населения (создание дополнительных рабочих мест со средней заработной платой более 35000 руб.);

-	снижение зависимости южных муниципальных районов Тульской области от поставок электроэнергии из других регионов.

Кроме того, создание кластера  будет способствовать:

-	улучшению условий и качества жизни населения Тульской области;

-	увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кластер обладает следующими основными конкурентными преимуществами:

-	импортозамещение высокотехнологичной химической продукции, дефицитной в Центральной части России;

-	формирование на территории Тульской области вертикально-интегрированных производственных цепочек: НХК (бензол) - «Щекиноазот» (капролактам), НХК (полипропилен) - «Пластик»,            г. Узловая, «Авгол – Рос» (АБС-пластик, спанбонд), НХК (бутадиен) - «Ефремовский завод синтетического каучука» (бутадиеновый каучук) и т.д.;

-	оптимизация транспортных издержек химических предприятий – участников проекта;

-	формирование в Тульской области центра отраслевых НИОКР;

-	повышение эффективности нефтепереработки в Российской Федерации;

-	экспорт продукции более высокой добавленной стоимости;

-	опыт правительства Тульской области в реализации инвестиционных проектов общегосударственного значения на основе государственно-частного партнерства («Промышленный комплекс г. Новомосковск») т.д.

- Анализ положения дел в отрасли

На территории Российской Федерации расположены 27 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Их совокупная мощность по первичной переработке нефти превышает 250 млн. тонн. Загруженность действующих НПЗ в среднем составляет менее 80 %, глубина переработки нефти – 72 %, средний возраст основного технологического оборудования – около 60 лет.

Мощности, годы пуска и территориальное расположение российских НПЗ

| Федеральные округа | № | Города | Мощность переработки, млн. т/г | Год пуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западный | 1 | Ухта | 5,8 | 1933 |
|  | 2 | Кириши | 20,2 | 1966 |
| Центральный | 3 | Ярославль | 15,2 | 1927 |
|  | 4 | Ярославль | 0,5 | 1879 |
|  | 5 | Москва | 12,0 | 1938 |
|  | 6 | Рязань | 17,2 | 1960 |
| Приволжский | 7 | Кстово, Нижегородская обл. | 22,0 | 1956 |
|  | 8 | Новокуйбышевск | 17,0 | 1946 |
|  | 9 | Самара | 7,4 | 1943 |
|  | 10 | Сызрань | 10,8 | 1959 |
|  | 11 | Волгоград | 9,0 | 1957 |
|  | 12 | Нижнекамск | 7,0 | (1980*) 2006 (2010**) |
|  | 13 | Саратов | 10,1 | 1934 |
|  | 14 | Уфа, НПЗ | 11,5 | 1938 |
|  | 15 | Уфа, НУ НПЗ | 17,4 | 1951 |
|  | 16 | Уфа, НХ | 12,0 | 1957 |
|  | 17 | Салават | 11,5 | 1952 |
|  | 18 | Орск | 7,2 | 1935 |
|  | 19 | Пермь | 13,5 | 1958 |
| Южный | 20 | Грозный | 20,2 | 1940 |
|  | 21 | Туапсе | 2,2 | 1949 |
|  | 22 | Краснодар | 2,7 | 1948 |
| Сибирский | 23 | Омск | 26,8 | 1955 |
|  | 24 | Ачинск | 7,0 | 1981 |
|  | 25 | Ангарск | 23,1 | 1955 |
| Дальневостоный | 26 | Комсомольск | 5,5 | 1942 |
|  | 27 | Хабаровск | 4,3 | 1936 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.

Доли вторичных процессов от мощности НПЗ, т.е. от мощности первичной переработке нефти, представлены в следующей таблице.

Доли вторичных процессов от мощности НПЗ

| Города | Доля вторичных процессов от мощности НПЗ, % |
| --- | --- |
| Салават | 96,2 |
| Самара | 81,1 |
| Сызрань | 72,8 |
| Уфа, НПЗ | 65,5 |
| Саратов | 62,3 |
| Уфа, НХ | 60,1 |
| Москва | 59,9 |
| Ачинск | 58,4 |
| Пермь | 57,7 |
| Краснодар | 57,1 |
| Уфа, НУ НПЗ | 56,6 |
| Рязань | 51,2 |
| Омск | 48,5 |
| Волгоград | 47 |
| Новокуйбышевск | 46,7 |
| Ярославль (ЯНОС) | 39,9 |
| Ангарск | 37,9 |
| Кстово | 37,2 |
| Хабаровск | 35 |
| Кириши | 33,2 |
| Грозный | 32,8 |
| Ухта | 21,9 |
| Орск | 18,5 |
| Туапсе | 14,5 |
| Комсомольск | 9,3 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Очевидно, характерной чертой большинства российских НПЗ является низкая глубина переработки нефти, что свидетельствует о несовершенстве применяемых технологий. В существующих условиях модернизация действующих НПЗ сопоставима со стоимостью строительства новых нефтехимических комплексов, предусматривающих внедрение передовых промышленных технологий.

Нефтехимический комплекс с углубленной переработкой нефти, включающей производство продукции основного химического синтеза и полимеров, соответствует современным тенденциям развития нефтехимической и химической промышленности, ориентированным на построение технологических цепочек от переработки природного сырье до производства продукции конечного потребления. Данная модель нефтехимического комплекса позволяет достигать высокой диверсификации бизнеса, его устойчивости к ценовым колебаниям на мировых сырьевых рынках.

- Описание продукции

Кластер предусматривает производство следующих основных видов товарной продукции:

- бензин стандарта Евро-3 и выше     около 1,2 млн. т/год;

- дизельное топливо евро-стандарт    около 1,3 млн. т/год

- авиационный керосин                       около 0,6 млн. т/год;

- смазочные  масла                               около 0,1 млн. т/год;

- бензол                                                  около 0,3 млн. т/год;

- полиэтилентерефталат (ПЭТ)           около 0,1 млн. т/год;

- полиэтилен (ПЭ)                                около 0,4 млн. т/год;

- поливинилхлорид (ПВХ)                  около 0,4 млн. т/год;

- полипропилен (ПП)                           около 0,4 млн. т/год;

- нефтяной кокс                                    около 0,34 млн. т/год и т.д.

Характеристика большинства перечисленных видов продукции определяются действующими техническими условиями, при этом ГОСТами регламентируется производство следующих видов продукции:

- бензол 	ГОСТ 9572-93;

- полиэтилентерефталат (ПЭТ)	ГОСТ Р 51695-2000;

- полиэтилен (ПЭ)	ГОСТ 16337-77;

- поливинилхлорид (ПВХ)	ГОСТ 14332-78;

- полипропилен (ПП)	ГОСТ 26996-86.

- Маркетинг и сбыт продукции

Характерной чертой кластера является его направленность на импортозамещение, которое достигается по многим ассортиментным группам:

-	поливинилхлорид – снижение импорта, достигающего 447 тыс.т/год;

-	полиэтилен – снижение импорта, достигающего 200 тыс.т/год;

-	полиэтилентерефталат – снижение импорта, достигающего 267 тыс.т/год;

-	полипропилен – снижение импорта, достигающего 200 тыс.т/год;

-	нефтяной кокс – снижение импорта, достигающего 0,6 млн.т/год.

В результате реализации проекта достигается снижение дефицита на внутреннем рынке следующих видов химической продукции:

-	авиационный керосин, по которому неудовлетворенные потребности внутреннего рынка составляют около 1 млн.т/год;

-	бензол, по которому неудовлетворенные потребности внутреннего рынка оцениваются в 200 тыс.т/год;

-	дизельное топливо евростандарт;

-	бензин стандарта ЕВРО-4,5 и т.д.

Помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка проект предусматривает реализацию продукции на растущих мировых рынках, в частности бензола  - в Северной Америке, полиэтилена, полипропилена – в Китае, поливинилхлорида – в странах Центральной и Восточной Европы, Индию, полиэтилентерефталата - странах Юго-Восточной Азии, Китае и т.д.

Инновационный энергетический  кластер Тульской области

Кластер предусматривает создание в Тульской области энергогенерирующих мощностей  (в общей сложности 1440 МВт) и развитие электрических сетей для обеспечения возможностей по сбалансированной передаче электроэнергии.

В рамках создания кластера предусматривается:

- строительство ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС (ОАО «КВАДРА - Генерирующая компания»);

- создание 2 ПГУ-225 на Черепетской ГРЭС (ОАО «ОГК- 3»);

- строительство в г. Советске Щекинского района Тульской области (на площадке, примыкающей к Щекинской ГРЭС) новой электростанции мощностью 800 МВт на базе двух парогазовых установок ПГУ-400;

- развитие электрических сетей филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в том числе:

- развитие электрической сети муниципального образования Ефремовский район Тульской области с целью технологического присоединения электроустановок мощностью до 200 МВт и более.

- развитие электрических сетей муниципальных образований Заокский район, Ясногорский район, Веневский район Тульской области с целью технологического присоединения электроустановок новых потребителей.

Кластер предусматривает выработку тепловой и электрической энергии на основе парогазовых установок (ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС,                 2 ПГУ-400 в г. Советске) с использованием в качестве топлива природного газа  и 2 ПГУ-225 на Черепетской ГРЭС с использованием в качестве топлива каменного угля (преимущественно Кузбасского).

В результате создания кластера предполагается организация около 350 новых рабочих мест, в основном на энергогенерирующих объектах.

Создание кластера позволит решить следующие задачи:

-	внедрение современных технологий производства электроэнергии;

-    снижение удельного расхода природного газа на выработку электроэнергии;

-    снижение энергоемкости ВРП;

-   увеличение КПД энергогенерирующих установок в Тульской области (80-85 % в сравнении 40-60%);

- обновление основных производственных фондов энергогенерации Тульской области (в настоящее время износ основных производственных мощностей составляет 70%);

- снижение себестоимости производства электроэнергии и повышение конкурентоспособности на оптовом рынке электроэнергии;

-  стимуляция развития промышленного производства и роста инвестиционной активности за счет введения в эксплуатацию дополнительных энергогенерирующих мощностей;

-	повышение занятости населения (создание дополнительных рабочих мест со средней заработной платой более 35000 руб.);

-	снижение зависимости северных и южных муниципальных районов Тульской области от поставок электроэнергии из других регионов.

Кроме того, создание кластера будет способствовать:

-	улучшению условий и качества жизни населения Тульской области;

-	увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кластер обладает следующими основными конкурентными преимуществами:

-	использование современного оборудования, позволяющего добиться снижения себестоимости производства электроэнергии;

-	опыт правительства Тульской области в реализации инвестиционных проектов общегосударственного значения на основе государственно-частного партнерства («Промышленный комплекс г. Новомосковск») т.д.

- Анализ положения дел в отрасли

- Мировой рынок

- Производство электроэнергии в мире достигло 19 ТВт*ч в год.

Производство электроэнергии по странам в 2009 г., млрд. кВт.ч

Рынок электроэнергии в России активно развивался. С 2000 по 2008 г. потребление электроэнергии в России выросло почти на 20%, с 833 до 990 млрд. кВтч, и уменьшилось из-за кризиса в 2009 г. до 943 млрд. кВтч. Россия вышла на 4-е место в мире по объему производства электроэнергии с долей 5,3%.

Мировой рынок электрической энергии неоднороден, существуют страны нетто-экспортеры и нетто-импортерры электрической энергии.

Экспорт и импорт электроэнергии в 2006 г. по странам, млрд. кВт.ч

| Экспортёр | Млрд.кВт*ч | Импортёр | Млрд.кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Франция | 72 | Германия | 48 |
| Германия | 65 | Италия | 47 |
| Парагвай | 46 | США | 43 |
| Канада | 43 | Бразилия | 41 |
| Швейцария | 31 | Швейцария | 34 |
| США | 24 | Голландия | 27 |
| Чехия | 24 | Канада | 24 |
| Россия | 21 | Австрия | 21 |
| Польша | 16 | Бельгия | 19 |
| Австрия | 14 | Швеция | 18 |
| Прочие | 258 | Прочие | 285 |
| Всего | 614 | Всего | 607 |

Общий экспорт и импорт (исключая транзит).

Источник: IEA. Key World Energy Statistics 2008

Основная доля в потреблении электроэнергии в мировой экономике приходится на промышленность:

Мировое потребление электроэнергии по секторам в 1971-2006 гг., млн. тонн нефтяного эквивалента.

Промыш-ленность

Транспорт

Другие сектора

В структуре производства электрической энергии по видам топлива преобладает уголь.

Производство электроэнергии в мире по видам топлива, %

Для мирового рынка электроэнергии характерны следующие тенденции:

-   за период 2006 - 2030 гг. количество потребляемой энергии возрастет на 44%;

- крупнейшим потребителем электроэнергии в мире становится Китай;

- рост уровня электрификации в мире (к 2020 году достигнет 80%);

- ужесточение экологических требований (Киотское соглашение и т.п.) и развитие альтернативной энергетики (Евросоюз планирует, что в 2020 году на долю возобновляемых источников энергии будет приходиться 20% всех объемов генерации; целью США является 10-20% производства из возобновляемых энергетических источников);

- лидерство по приросту генерирующих мощностей в перспективе до 2030 г. будет принадлежать углю («чистый уголь»);

-  увеличение использования сланцевого газа;

-  развитие «умных» сетей распределения электроэнергии;

- развитие мирового рынка энергохранилищ (объем мирового рынка энергохранилищ в 2008 году оценивался в 43, 5 млрд. долл. и, по прогнозам, к 2013 году достигнет 61 млрд. долл.);

Российский рынок электроэнергии

Прогнозируется рост внутреннего потребления электроэнергии в России, ожидается, что объем рынка достигнет от 1710 млрд. кВт*ч (базовый вариант)  до 2000 млрд. кВт*ч (максимальный вариант) к 2020 году.

Прогноз электропотребления в России на период до 2020 г.

Распределение электропотребления по территории Российской Федерации неравномерное, и зависит, в значительной степени, от плотности объектов индустрии и плотности населения.

В соответствии с прогнозируемым ростом потребления, необходимо обеспечивать ввод дополнительных генерирующих мощностей.

Потребность в установленной мощности

Для центра России  прогнозируется рост энергопотребления на уровне 4,5-9% в год с достижением в 2020 году величины в 400 млрд. кВт*ч

Характеристика энергетической системы Тульской области

В настоящее время на территории Тульской области расположены 6 крупных электростанций и блок-станции промышленных предприятий. Общая установленная мощность 2444,5 МВт.

| №№ п/п | Наименование электростанций Тульской области | Вид энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая МВт | Тепловая Гкал/час |
| 1. | Тульская региональная генерация филиал ОАО ТГК-4 | 1028 | 2575 |
| 1.1. | Щёкинская ГРЭС | 400 | 0 |
| 1.2. | Новомосковская ГРЭС | 261 | 866 |
| 1.3. | Ефремовская ТЭЦ | 160 | 720 |
| 1.4. | Первомайская ТЭЦ | 105 | 774 |
| 1.5. | Алексинская ТЭЦ | 102 | 215 |
| 2. | Черепетская ГРЭС – филиал ОАО ОГК-3 | 1285 | 94 |
| 3. | Блок-станции промпредприятий | 131,5 | 0 |
| 4. | Всего по Тульской области | 2444,5 | 2669 |

Выработка электроэнергии составила в 2011 г 6654,9 млн. кВт*ч. Наблюдается тенденция к снижению объемов выработки электроэнергии. Это связано, в первую очередь, с отсутствием обновления основных производственных фондов, эксплуатацией установок с низким КПД (40-60%) и высокой степенью физического износа (до 70 %).

Выработка электрической энергии в Тульской области, млн. кВт*ч, 2006-2011 гг.

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выработка электроэнергии, всего, | 7633,5 | 7296,6 | 7385,6 | 6450 | 6991 | 6654,9 |

Вместе с тем объем потребления электрической энергии в Тульской области  составляет 9936 млн. кВт*ч.

Потребление электроэнергии в Тульской области, млн. кВт*ч

| Группа потребителей | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство | 6328,9 | 5985,5 | 5760,5 | 5183,1 | 5652,5 | 5612,1 |
| Производственные сельскохозяйственные потребители и лесное хозяйство | 201,5 | 183,2 | 173 | 173,9 | 157 | 155,9 |
| Транспорт и связь | 349,6 | 375,2 | 351,7 | 322,1 | 325,3 | 323,0 |
| Строительство | 51,2 | 58,6 | 62,8 | 62,2 | 64,7 | 64,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 240,1 | 229 | 242,3 | 241,6 | 216,6 | 215,1 |
| Население | 1126,8 | 1224,1 | 1228,1 | 1255,7 | 1266,3 | 1257,2 |
| Бюджетные потребители | 275,4 | 279 | 279,1 | 278 | 259,7 | 257,8 |
| Прочие виды экономической деятельности | 576 | 575,1 | 642,2 | 747,2 | 751,9 | 746,5 |
| Потери электрической энергии в распределительных сетях | 1137,3 | 1088,9 | 1112,8 | 1096,9 | 1203,4 | 1194,8 |
| Потери в сетях ЕНЭС | 137,7 | 124,9 | 141,3 | 132,1 | 110,3 | 109,5 |
| ИТОГО электропотребление | 10424,5 | 10123,5 | 9993,8 | 9492,8 | 10007,7 | 9936,1 |

Таким образом, регион является энергодефицитным, доля электроэнергии, поступающей извне в общем объеме потребления составляет 33 %.

Наличие дефицита электроэнергии сдерживает рост промышленного производства, снижает конкурентноспособность промышленного производства ввиду высоких тарифов на электроэнергию.

Представляется целесообразным строительство новых генерирующих мощностей в общей сложности до 1500 МВт.

- Описание продукции

Продукцией является электрическая и тепловая энергия, а также услуги по передаче ее по сетям.

- Маркетинг и сбыт продукции

В связи с тем, что проектом предусматривается выход с известным продуктом на известный рынок (территориально-Тульская область), не требуется дополнительных усилий для формирования маркетинга и сбыта продукции.

Инновационный машиностроительный кластер Тульской области

Предусматривается создание отраслевого машиностроительного кластера, подразделенного на гражданское и оборонное машиностроение.

Гражданское машиностроение базируется на пяти основных производственных предприятиях:

- ОАО «Трансмаш» (г.Белев);

- ЗАО «Тяжпромарматура» (г.Алексин);

- ООО «ТПО Промет» (г.Узловая);

- ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» (г.Ясногорск);

- ОАО «Комбайнмашстрой» (г.Тула).

Кластер предусматривает выработку следующих основных видов продукции:

- тормозных цилиндров для рельсового транспорта – 300 000 шт;

- шаровых кранов тяжелой нефтегазопроводной арматуры – 30 000 шт;

- металлических дверей – 400 000 шт;

- электрических кабель-каналов – 8 000 км,

- противопожарного оборудования, малогабаритных тракторов,

- инструментальное производство.

Кластер предполагается реализовать в Тульской области, ориентируясь на интеграцию в производственные цепочки  ОАО «Трансмаш», ЗАО «Тяжпромарматура», ООО «Промет УЗМК», ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» и ОАО «Комбайнмашстрой».

Кластер направлен на импортозамещение по следующим видам продукции:

- лист стальной толщина 1,5 и 1,2 мм (импорт составляет порядка  22,04 тыс. тн/год);

- сталь 09Г2С (импорт составляет порядка 0,97 тыс. тн/год);

- компаунд (импорт составляет порядка 1,2 тыс. тн/год).

Кластер предусматривает создание до 2 510 рабочих мест.

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:

- диверсификация производств региона;

-	повышение занятости населения (создание дополнительных рабочих мест со средней заработной платой более 25 000 руб.);

-	организация производства продукции с высокой добавленной стоимостью на основе интеграции предприятий гражданского машиностроения Тульской области.

Кроме того, создание кластера будет способствовать:

- улучшению условий и качества жизни населения Тульской области;

-	увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Кластер обладает следующими основными конкурентными преимуществами:

- частичное импортозамещение продукции смежных машиностроительных, металлургических и химических предприятий региона;

-  оптимизация транспортных издержек промышленных предприятий – участников проекта;

- опыт правительства Тульской области в реализации инвестиционных проектов общегосударственного значения на основе государственно-частного партнерства.

Концентрация объектов кластера планируется на территории Тульской области.

Кооперация с потребителями продукции внутри Тульской области ведет к снижению транспортных издержек для последних.

Ориентировочный объем годовой выручки от реализации продукции составит:

- тормозные цилиндры – 1 825 млн. руб.;

- нефтегазопроводной арматуры – 3 310 млн. руб.;

- металлических дверей – 3 000 млн. руб.;

- электрических кабель-каналов – 348 млн. руб.;

- противопожарного оборудования, малогабаритных тракторов – 207 млн.руб.,

- инструментальное производство – 2 000 млн.руб.

Итого: 10,69 млрд. рублей.

В результате реализации проекта планируется увеличить мощности производств с достижением следующих долей на внутреннем рынке:

- тормозные цилиндры – 65%;

- нефтегазопроводной арматуры – 13,8%;

- нефтегазосервис в целом – 0,5%;

- сварные металлоконструкции – 0,7%;

- ПВХ-профили – 0,4%.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет 10 553,5 млн. рублей.

Оборонное машиностроение располагается на следующих основных предприятиях г.Тулы:

- ОАО «КБП»,

- ОАО «Сплав»,

- ОАО «АК «Туламашзавод»,

- ОАО НПО «Стрела»,

- ОАО «ЦКБА»,

- ГУП «Машзавод Штамп им.Ванникова»,

- ОАО «Тульский патронный завод»,

- ОАО «Завод Тула»,

- ОАО «Щегловский вал»,

- ОАО «Тулаточмащ»,

- ОАО «Тульский оружейный завод»,

- ОАО «Кимовский радиоэлектромеханический завод».

Так как основным собственником оборонных предприятий Тульской области является Российская Федерация, то все программы развития и проекты расширения и модернизации производств материально стимулируются за счет участия этих предприятий в Федеральных целевых программах (ФЦП) с финансированием из Федерального бюджета.

Реализуемые ФЦП на основных предприятиях оборонного машиностроения Тульской области:

- ОАО НПО «Стрела»: “Модернизация и техническое перевооружение производства, создание опытного полигона”.

Объемы финансирования: 5,0 млрд. руб.

-  ОАО «Сплав»: “Реконструкция и техническое перевооружение корпусов для производства и испытаний специзделий”.

Объемы финансирования: 2012 г. – 111 млн.руб., 2013 г. – 394,6 млн.руб., 2014 г. – 430 млн. руб.

- ОАО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»: “Реконструкция и техническое перевооружение действующих производственных мощностей”.

Объемы финансирования: 2012 г. – 65,3 млн.руб., 2013 г. – 170 млн.руб., 2014 г. – 287,5 млн.руб.

Анализ положения дел в отрасли

Рынок тормозного оборудования для рельсового транспорта

В России этот рынок представляют 4 предприятия, работающие на импорт: ОАО «Ритм» ТПТА  (г. Тверь), ЗАО «Первомайский механический завод» (Московская область), ГК «Невьянский машиностроительный завод» (Свердловская область) и ОАО МТЗ «Трансмаш» (г. Москва) в сотрудничестве с ОАО «Трансмаш» (г.Белев). На их долю приходится почти 100% этого рынка, общим объемом около 2,82 млн. руб. Основным импортным конкурентом может выступить немецкий концерн Siemens на поставке современного оборудования для скоростных поездов «Сапсан». По итогам 2011 года ОАО МТЗ «Трансмаш» совместно с ОАО «Трансмаш» производят почти 40% продукции тормозного оборудования для железных дорог, что составляет – 1,125 млн.руб.

Проект рассчитан на заключение долгосрочных договоров и расширение объемов производства ОАО МТЗ «Трансмаш» и ОАО «Трансмаш»  до 65%. Для этого было предпринято создание современного индустриального парка транспортного машиностроения на базе ОАО «Трансмаш» (г.Белев). После поэтапного выполнения всех мероприятий проекта будут созданы дополнительные рабочие места в количестве 300-350 человек. Организатором и инвестором является ОАО МТЗ «Трансмаш» (г. Москва). В настоящее время осуществляется перевод станочного парка и производственных процессов с ОАО МТЗ «Трансмаш» на производственные площади ОАО «Трансмаш».

ОАО «Трансмаш» передаются производственные процессы дополнительной трудоемкостью от 200 до 250 тыс. нормо-часов, что составляет около 25% суммарной трудоемкости годового выпуска продукции ОАО МТЗ «Трансмаш». Данная трудоемкость рассчитана из потребности в производственном персонале порядка 100-150 человек. Планируемый объем выпускаемой продукции – 1 825 млн. руб., что составит 65% внутреннего рынка.

Требуется участие в финансировании создания инфраструктуры: «Белевского индустриального парка транспортного машиностроения».

Рынок нефтегазового машиностроения

Положение нефтегазового машиностроения напрямую зависит от нефте- и газодобывающих отраслей.

На территории Российской Федерации до сих пор сохраняется около 24% мировых запасов природного газа и почти 6% мировых запасов нефти. Причем ¾ этих запасов расположены на суше и добывать их на 25-50% дешевле, чем из скважин Мексиканского залива или на шельфе Западной Африки.

После существенного падения объемов эксплуатационного бурения и строительства трубопроводов в 2007-2009 годы, добывающие компании наращивают темпы добычи. Как следствие совокупный объем нефтегазосервисного рынка увеличивается и в 2011 году составил – 630 млрд. руб. Потенциальный объем инвестиций в нефтехимическое производство до 2030 года может составить около 1 трлн. рублей. По данным добывающих компаний 40-50% капитальных вложений идет на приобретение оборудования. Таким образом в ближайшие 20 лет предприятия гражданского машиностроения могли бы получить заказов на 400-450 млрд.руб. Представленный проект предусматривает расширение производства тяжелой промышленной нефтегазохимической арматуры с долей на внутреннем рынке нефтегазосервиса – 0,5% или  нефтегазопроводной арматуры – 13,8%.

Среди крупнейших российских предприятий нефтегазового машиностроения, а именно нефтегазопроводной арматуры,  можно назвать ОАО «Армагус», ОАО «Икар», ОАО РНТП «Нефтехиммашсистемы», ЗАО «Сплав-М».

Проект рассчитан на расширение и модернизацию производства на базе ЗАО «Тяжпромарматура» (г.Алексин) совместно с корпорацией «Нефтегазовые системы». В настоящий момент идет строительство Суходольского завода специального тяжелого машиностроения по производству заготовок для трубопроводной арматуры методом горячей штамповки (Алексинский район, станция Суходол).

Самыми крупными потребителями продукции ЗАО «Тяжпромарматура» являются ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть». Планируется освоение новых рынков сбыта, в частности заключение договоров с такими компаниями, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл».

Требуется соинвестирование для устройства инфраструктуры Суходольского завода: расширение транспортного узла станции Суходол, строительства автомобильных дорог, прокладки коммуникаций.

Рынок сварных металлоконструкций

Рынок производства сварных металлоконструкций растет на 10-15% ежегодно. Объем производства в 2007г. составил – 1,67 млн.т., в 2008г. – 2,0 млн.т. После ухудшения общей экономической ситуации в России, была свернута реализация многих проектов в коммерческой недвижимости и промышленных проектов, что определенно повлияло на структуру спроса. Несмотря на это, за неполный 2012 год было произведено около 2,5 млн.т. сварных металлоконструкций.

Лидерами рынка металлоконструкций, являются компании Центрального и Уральского федеральных округов. В совокупности они занимают 53-57% рынка металлоконструкций. Всего в России сварные металлические конструкции производят более 750 предприятий.

Самым крупным потребителем сварных металлоконструкций с 2007г. по 2010г. является строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) - на его долю приходилось около 31,8 % рынка. На втором месте по потреблению металлоконструкций, сооружения дорожного строительства - 25%, строительство зданий промышленного назначения - 15,9%.

Настоящий проект ориентирован на внутренний рынок: производство металлических дверей для общего потребления – сварных металлоконструкций для реализации в коммерческой недвижимости, объем которых – около 0,8 млн.т. Проект предполагает выпуск 0,022 млн.т. сварных металлоконструкций, что будет составлять – 2,75% от их производства для коммерческой недвижимости, и 0,9% от общего российского внутреннего рынка сварных металлоконструкций.

Для реализации проекта на базе ООО «ТПО Промет» (г. Узловая) был организован  завод по производству сейфов и металлической мебели. Инвестором выступает ООО «Промет-УЗМК» (г. Москва). На сегодняшний день производится выпуск металлоконструкций с первой очереди завода. Ведется строительство второй очереди, в том числе монтаж инженерных систем.

Требуется участие в финансировании производства инфраструктуры: долевое финансирование строительства автомобильных дорог и газопровода.

Рынок ПВХ-профилей

Последние годы на рынке ПВХ-конструкций наблюдался стабильно высокий рост, что обусловлено рядом причин, среди которых можно назвать строительный бум, благоприятную экономическую ситуацию в стране, постоянный рост доходов населения. Объем произведенной в России продукции в 2009г. составил 353,5 тыс.т., из которых 3,5 тыс.т. – это экспорт, а импорт - 30 тыс.т. Повышенный спрос на пластиковые окна способствуют развитию отрасли.

На сегодняшний момент на российском рынке стабильно работают несколько десятков компаний-производителей ПВХ-профиля. В России ведущие европейские производители ПВХ-профилей начали создавать экструзионные производства. Первым свой завод построила Veka, затем последовали HT Troplast (торговые марки Kbe и Тrocal), в 2003 г. переименованный в Profine GmbH (объединивший Kbe, Тrocal, Kommerling и Knipping), Aluplast, Rehau, Gealan. На сегодняшний момент рынок испытывает дефицит сырья, отечественных мощностей уже сейчас не хватает, смолу импортируют из Европы, Азии и Северо-Американского континента. Тем не менее, по прогнозам ежегодный рост внутреннего рынка ПВХ-профилей составит 10%.

Настоящий проект предусматривает выпуск ПВХ-профиля в виде электрических кабель-каналов объемом – 1,2 тыс.т., что составит – 0,4% общего внутреннего производства.

Проектом предусмотрено развитие и создание новых производств электротехнической продукции под торговой маркой IEK на промышленной площадке ЗАО «ИЭК Металл – Пласт» в г. Ясногорске.

В качестве поддержки требуется долевое участие в финансировании проекта на возвратной основе.

Рынок инструментального производства

В настоящее время в Российской Федерации промышленный и бытовой инструмент выпускается на 25 специализированных предприятиях и ряде частных фирм и цехов машиностроительных предприятий. Около 30% изготавливаемых в России инструментов идут на экспорт, в основном в республики СНГ. С другой стороны импорт инструментов в Россию по различным оценкам занимает  примерно 80% всего российского рынка инструментов. При этом темп роста импорта равен 10-20 % в год. И, несмотря на то, что объем экспортно-импортных поставок составляет всего 0,6 % от объема внешней торговли России, выявилась четкая зависимость страны от импорта инструментальной продукции. Объектом импорта являются не только высокотехнологичные виды инструмента, такие как инструмент из синтетических алмазов и твердых сплавов, но и самый рядовой инструмент, в том числе стандартный режущий из инструментальных сталей, слесарно-монтажный, а также значительное количество абсолютно некондиционного инструмента.

На сегодняшний день в Тульской области машиностроительные, металлообрабатывающие и прочие крупные промышленные предприятия в условиях неорганизованной схемы инструментального производства пользуются услугами посредников для приобретения необходимых средств производства:

- Затраты на приобретение инструмента и заготовок, 2011 г. – 1 511,15 млн. руб.,

2012 г. – 1 924,4 млн. руб.

Собственное же производство инструмента и заготовок для внутренних нужд составляет:

- Затраты на изготовление инструмента и заготовок, 2011 г. – 258,7 млн. руб.,

2012 г. – 279,5 млн.руб.

Проект предусматривает создание предприятий производственно-технологической инфраструктуры (инструментальное производство, заготовительное и литейно-кузнечное производство) с общей численностью рабочих мест 400-450 человек.

Срок реализации проекта предположительно составит 3 года.

Создаваемые предприятия рассчитаны на потребности внутреннего рынка обрабатывающей промышленности Тульской области, объемом около                  2,0 млрд. руб.

Основные организационные решения.

Форма собственности – открытые акционерные общества с возможностью участия иностранных инвесторов.

Обоснование и выбор площадки будет сделан на последующих стадиях проектирования.

Финансирование проекта создания соответствующих предприятия предлагается в рамках ресурсного обеспечения федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» с привлечением средств предприятий региона на принципах государственно-частного партнерства.

- Маркетинг и сбыт продукции.

Проект ориентирован полностью на внутренний рынок по всем четырем видам производств. Задача состоит в увеличении объема производимой продукции, диверсификации существующих технологий и расширении списка наименований выпускаемой продукции. Цель – удержание и увеличение доли предприятий Тульской области на внутреннем рынке гражданского машиностроения.

3. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере инновационных кластеров Тульской области

В рамках создания инновационных кластеров Тульской области предполагается проведение научно-исследовательских работ (НИР) в  ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ГОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», Новомосковский Институт РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Проведение опытно-конструкторских работ планируется осуществлять на базе  ОАО «Новомосковский институт азотной промышленности», ОАО «Тулагипрохим».

Проведение НИОКР будут осуществляться исходя из конкретных заявок на базе трехсторонних соглашений правительство Тульской области-предприятия – Институты.

Проведение специальных инжиниринговых работ планируется также с привлечением организаций-нерезидентов Тульской области.

4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров инновационных кластеров Тульской области

Подготовка и повышение квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров инновационных кластеров будет осуществляться следующими основными учебными заведениями:

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ГОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», Новомосковский Институт РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Вышеуказанные процессы подготовки кадров будут осуществляться исходя из конкретных кадровых заявок на базе трехсторонних соглашений правительство Тульской области-предприятия – ВУЗы.

5. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации инновационных кластеров Тульской области

План развития производственного потенциала инновационного газохимического кластера Тульской области

В настоящее время в стадии завершения находится проект строительства установки по производству метанола мощностью 450 тыс.т/год, идет освоение производственной мощности. Завершен проект по реконструкции и строительству производства карбамида до мощности в 1500 тыс.т/год. Завершено строительство установок карбамидо-формальдегидного концентрата мощностью 50 тыс.т/год, фенол-формальдегидных смол  (ФФС) мощностью 20 тыс.т/год. В 2012-2015 г.г. планируется модернизация производства аммиака до мощности 1850 тыс.т/год, доведение мощности установки ФФС до 50 тыс.т/год, в период до 2020 года планируется строительство установок карбамида мощностью до 2 млн.т/год, метанола  450 тыс.т/год (или модернизация существующего производства), КФК до  150 тыс.т/год, меламина и меламин-формальдегидных смол до 50 тыс.т/год, полиоксиметилена до 20 тыс.т/год.

Стадия строительства установок карбамида, метанола – 3 года.

Стадия строительства процессов углубленной переработки – 2 года.

Итого: 5 лет. Суммарный объем капитальных вложений около               100 000 млн. руб.

План развития производственного потенциала инновационного нефтехимического кластера Тульской области

Прединвестиционная  стадия проекта планируется продолжительностью 3 года.

Стадия строительства процессов первичной переработки нефти - 1,5 года.

Стадия строительства процессов углубленной переработки нефти – 3 года.

Стадия строительства нефтехимических и химических процессов- 5 лет.

Итого срок реализации проекта составляет около 12,5 лет

Суммарный объем капитальных затрат составит около 280 млрд. рублей (7000 млн.евро) в том числе:

строительство новой ветви нефтепровода с соответствующей инфраструктурой:

- узел учета                             - 10 млн. евро;

- участок нефтепровода        - 80 млн. евро;

- склад сырья                          - 50 млн. евро;

первичная нефтепереработка:

- предварительная подготовка нефти и отделение попутного газа -             50 млн.евро;

- гидрообессеривание                - 100 млн. евро;

- атмосферная дистилляция      - 250 млн. евро;

- вакуумная дистилляция          - 250 млн. евро;

углубленная  переработка нефти:

- висбрейкинг	- 105 млн. евро;

- термическийкрекинг/коксование	- 50 млн. евро;

- деасфальтирование и получение смазочных масел	- 190 млн. евро;

- каталитический крекинг	- 800 млн. евро;

- пиролиз	- 1000 млн. евро;

- риформинг	- 110 млн. евро;

- изомеризация	- 120 млн. евро;

- разделение газов	- 25 млн. евро;

- крекинг газов	- 500 млн. евро;

- миксинг бензинов	- 50 млн. евро;

нефтехимические процессы:

- получение бензола                      - 100 млн. евро;

- получение ксилолов                   - 150 млн. евро;

- получение ТФК                           - 215 млн. евро;

- получение ПЭТ                            - 100 млн. евро;

- получение ПЭ                               - 200 млн. евро;

- получение ПВХ                            - 750 млн. евро;

- получение ПП                              - 500 млн. евро;

инфраструктура:

- тригенерация теплоносителей                         - 300 млн. евро;

- водооборотный цикл и очистка сточных вод - 160 млн. евро;

- складское хозяйство                                         - 300 млн. евро;

- прочее                                                                 - 535 млн. евро.

План развития производственного потенциала инновационного энергетического кластера Тульской области

В число объектов производственного плана входят:

- строительство ПГУ-190 на Новомосковской ГРЭС планируется осуществить в 2011-2015 гг.;

- строительство 2 ПГУ-225 на Черепетской ГРЭС планируется осуществить в 2011-2015 гг.;

- строительство в г. Советске Щекинского района Тульской области (на площадке, примыкающей к Щекинской ГРЭС) новой электростанции мощностью 800 МВт на базе двух парогазовых установок ПГУ-400 планируется осуществить в 2016-2020 гг.;

- развитие электрических сетей филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» планируется осуществить в 2011-2015 гг.; в том числе

- развитие электрической сети муниципального образования Ефремовский район Тульской области с целью технологического присоединения электроустановок мощностью до 200 МВт и  развитие электрических сетей муниципальных образований  Заокский район, Ясногорский район, Веневский район Тульской области  с целью технологического присоединения электроустановок новых потребителей планируется осуществить в 2016-2020 г.г.

Итого срок реализации проекта составляет около 10 лет.

Суммарный объем капитальных вложений составит 108 548 млн. руб.

План развития производственного потенциала инновационного кластера гражданского машиностроения Тульской области

Производство тормозного оборудования для железных дорог.

Стадия перевода станочного парка и производственных процессов с ОАО МТЗ «Трансмаш» на производственные площади ОАО «Трансмаш» (2008-2012гг).

Стадия: поэтапная модернизация и техническое перевооружение производства для обеспечения доработки деталей грузовых воздухораспределителей и производства локомотивных приборов, организация гальванического производства (2012-2014гг).

Стадия: организация энергетического цеха, постановка на производство модулей тормозного оборудования, развитие заготовительного производства (2014-2015гг).

Проектом также предусмотрено создание общей инфраструктуры предприятия в      г. Белев, под общим названием «Белевский индустриальный парк транспортного машиностроения». Для решения жилищного вопроса работников предприятия планируется осуществление совместного строительства многоэтажного жилого дома. Планируется также осуществить комплекс мер по повышению заинтересованности кадрового потенциала в трудоустройстве на ОАО «Трансмаш». Для этого в числе стратегических направлений развития особое место занимает укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры «Белевского индустриального парка транспортного машиностроения» (2015-2020гг).

Итого: 13 лет.

Производство нефтегазопроводной арматуры.

Стадия: строительство Суходольского завода специального тяжелого машиностроения. Завод разместится на участке площадью 25,48 га. По завершении строительства на заводе будут работать более 400 человек (2011-2012гг).

Стадия: поставка оборудования. На предприятии будет установлено самое современное оборудование, которое позволит полностью обеспечивать штампосварной заготовкой для производства запорной арматуры основной завод – ЗАО «Тяжпромарматура», а также - изготовлять широкую гамму поковок и штамповок для продукции в других отраслях машиностроения: АЭС, ТЭС, нефтехимии, транспорте и энергетике (2012-2013гг).

Итого: 3 года.

Производство металлических мебели (дверей).

Стадия: строительство завода по производству сейфов и металлической мебели на базе ООО «ТПО Промет» (г. Узловая). Инвестором выступает ООО «Промет-УЗМК»        (г. Москва). На сегодняшний день производится выпуск металлоконструкций с первой очереди завода (2009-2011гг).

Стадия: строительство второй очереди, монтаж инженерных систем (2012-2013гг).

Стадия: создание инфраструктуры – автомобильные дороги и газопровод (2014-2015гг).

Итого: 7 лет.

Производство электротехнической продукции их ПВХ.

Стадия: Модернизация экструзионного производства (2008-2009гг).

Стадия: Создание производства лотков и аксессуаров (2009-2010гг).

Стадия: приобретение оборудования.  Модернизация металлообрабатывающего производства (2011-2012гг).

Стадия: приобретение оснастки. Модернизация производства для расширения перечня наименований производимой электротехнической продукции (2011-2012гг).

Стадия: Строительство складского центра (2010-2012гг).

Итого: 5 лет.

6. Развитие инфраструктуры инновационных кластеров Тульской области

- Логистика производства  инновационного газохимического кластера Тульской области

Оптимизация транспортных расходов, достигаемая в результате реализации проекта подтверждается возможностями его интеграции с основными химическими предприятиями Тульской области по следующим технологическим цепочкам:

- природный газ-аммиак-карбамид-меламин-МФС

- природный газ-метанол-формальдегид-КФК-КФС

- природный газ-метанол-формальдегид-ПОМ

Развитие инфраструктуры

Реализация инвестиционных проектов в рамках кластера потребует расширения возможностей существующих газо-распределительных сетей и газо-распределительных станций. Кроме того, потребуется реконструкция существующих железнодорожных наливных эстакад и  коммуникаций, организация бесперебойной подачи и отправления железнодорожного подвижного состава. Потребуется реконструкция существующих и строительство дополнительных автомобильных дорог для организации бесперебойной отгрузки продукции кластера.

- Логистика производства инновационного нефтехимического кластера Тульской области

Поставки нефти для нужд проекта планируется осуществлять по новому нефтепроводу от нефтемагистрали «Дружба». Протяженность данного нефтепровода составит не более 100 км в зависимости от выбранного месторасположения нефтехимического комплекса.

Оптимизация транспортных расходов, достигаемая в результате реализации проекта подтверждается возможностями его интеграции с основными химическими предприятиями Тульской области по следующим технологическим цепочкам:

-	этилен - полиэтилен;

-	этилен – винилхлорид - поливинилхлорид;

-	бензол – циклогексан – циклогексаноноксим - капролактам;

-	пропилен - полипропилен;

-	бутадиен - бутадиеновый каучук;

-	параксилол - терефталевая кислота - полиэтилентерефталат.

При этом перспективные поставки продукции могут осуществляться в следующем объеме:

-	бензол в адрес ОАО «Щекиноазот» - более 70 тыс.т/год;

-	бутадиен в адрес ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» - более 50 тыс.т/год;

-	полипропилен в адрес ООО «Авгол-РОС», (г. Узловая) - объем потребления до 10 тыс.т/год, ОАО «Пластик», (г. Узловая) -  объем потребления до 10 тыс.т/год, ОАО Щекинское «Химволокно» - объем потребления до 4 тыс.т/год, ООО «Регент-нетканые материалы»,            (г.  Подольск) - объем потребления до 10 тыс.т/год).

Развитие инфраструктуры

Реализация инвестиционных проектов в рамках кластера потребует строительства узла учета и участка нефтепровода от нефтепровода «Дружба» до производственной площадки. Потребуется строительство железнодорожных эстакад и  коммуникаций, организация бесперебойной подачи и отправления железнодорожного подвижного состава. Потребуется реконструкция существующих и строительство дополнительных автомобильных дорог для организации бесперебойной отгрузки продукции кластера.

- Логистика производства инновационного энергетического кластера Тульской области

Проектом предусматривается осуществление  передачи электроэнергии потребителям Тульской области. В рамках проекта осуществляется реконструкция электрических сетей муниципальных образований, с целью устранения «узких мест» и обеспечения беспрепятственного перетока необходимой электрической мощности в пределах Тульской области и, при необходимости, и за ее пределы.

Развитие инфраструктуры

В рамках создание кластера предусматривается создание новых и реконструкция существующих сетей электрической энергии.

- Логистика производства инновационного машиностроительсного кластера Тульской области

Логистика производства инновационного кластера гражданского и оборонного машиностроения Тульской области определена существующими производственными связями.

Развитие инфраструктуры

Создание кластера потребует модернизации инфраструктуры «Белевского индустриального парка транспортного машиностроения,» создание инфраструктуры – автомобильные дороги и газопровод  для проекта организации производства металлоконструкций, строительство складского центра для проекта организации производства электротехнической продукции их ПВХ, создание инфраструктуры Суходольского завода специального тяжелого машиностроения.

- Логистика производства инновационного кластера специальной химической продукции  Тульской области

Логистика производства инновационного кластера гражданского и оборонного машиностроения Тульской области определена существующими производственными связями.

Развитие инфраструктуры

Не требуется.

7. Организационное развитие инновационных кластеров Тульской области

Организационный план развития инновационного газохимического кластера Тульской области

Создание кластера предполагается при координации со стороны правительства Тульской области. В качестве стратегических инвесторов могут выступать международные и российские компании (в частности МХК «Еврохим») химической промышленности. В качестве соинвесторов рассматриваются предприятия химической промышленности Тульской области (МХК «Еврохим»-ОАО «НАК «Азот», ОАО «Щекиноазот»). Основой будущего научно-исследовательского центра и центра подготовки профессиональных кадров станет ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ГОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», Новомосковский Институт РХТУ им. Д.И.Менделеева. В качестве инжиниринговых и проектных организаций рассматриваются ОАО «Новомосковский институт азотной промышленности», включая свое производственное отделение ООО «НИАП- катализатор», ОАО «Тулагипрохим».

Организационный план развития инновационного нефтехимического кластера Тульской области

Создание кластера предполагается при координации со стороны правительства Тульской области. В качестве стратегических инвесторов могут выступать корпорации нефтехимической промышленности и ОАО «АК «Транснефть». В качестве соинвесторов рассматриваются предприятия химической промышленности Тульской области. Основой будущего научно-исследовательского центра и центра подготовки профессиональных кадров станет ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», ГОУ ВПО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», Новомосковский Институт РХТУ им. Д.И.Менделеева. В качестве инжиниринговых и проектных организаций рассматриваются ОАО «Новомосковский институт азотной промышленности», включая свое производственное отделение ООО «НИАП- катализатор», ОАО «Тулагипрохим».

- Организационный план развития инновационного энергетического кластера Тульской области

Создание кластера предполагается при координации со стороны правительства Тульской области. В качестве стратегических инвесторов могут выступать корпорации энергетической отрасли:

- ОАО «КВАДРА - Генерирующая компания»;

- ОАО «ОГК- 3»;

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Тулэнерго;

В качестве соинвесторов рассматриваются сетевые компании Тульской области.

Основой будущего научно-исследовательского центра и центра подготовки профессиональных кадров станет ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет».

Организационный план развития инновационного кластера гражданского машиностроения Тульской области

Реализация проекта предполагается при координации со стороны правительства Тульской области. В качестве соинвесторов могут выступать международные и российские компании. В качестве якорных инвесторов выступают предприятия: ОАО МТЗ «Трансмаш», ООО НПО «Тяжпромарматура», ООО «Промет-УЗМК», ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРО-КОМПЛЕКТ». Основой будущего научно-исследовательского центра и центра подготовки профессиональных кадров станут ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», а также образовательные и учебно-производственные центры «Белевского индустриального парка транспортного машиностроения» на базе ОАО «Трансмаш» (г. Белев).

Организационный план развития инновационного кластера специальной химической продукции  Тульской области

Реализация проекта предполагается при координации со стороны правительства Тульской области. Развитие кластера планируется за счет средств Федерального бюджета. Исполнителем мероприятий по созданию кластера является ФКП «Алексинский химический комбинат». Предлагаемые исполнители:

- по проектно-изыскательским работам - проектный институт Союхимпромпроект (калькодержатель  мощностей ФКП АХК) г. Казань; отраслевой институт ФКП «ГосНИИХП» г. Казань.

-  выполнение строительно-монтажных работ  - планируется определить по конкурсу.

8. Предложения по совершенствованию государственного регулирования в сфере деятельности инновационных кластеров Тульской области

Инновационный газохимический  кластер Тульской области

Для реализации проекта создания кластера необходимо принятие стратегических решения со стороны Правительства РФ, в частности:

- согласование строительства и организация финансирования новых промышленных мощностей;

- согласование увеличенных лимитов на природный газ со стороны ОАО «Газпром»;

-   льготная политика в отношении цен на природный газ и электроэнергию для вновь создаваемых производств;

- содействие созданию центра отраслевых НИОКР на базе Новомосковского Института РХТУ им. Д.И.Менделеева и т.д.

В качестве основных рисков реализации проекта выделяются следующие:

- необходимость координации деятельности многочисленных участников проекта: государственных органов власти, корпораций химической промышленности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений;

- необходимость организации устойчивого финансирования на всех этапах реализации проекта;

- возможные экологические последствия в случае возникновения техногенных аварий и т.д.

Инновационный нефтехимический  кластер Тульской области

Для реализации проекта создания кластера необходимо принятие стратегических решений со стороны Правительства РФ, в частности:

- согласование строительства и организация финансирования строительства нового участка нефтепровода;

- согласование строительства и организация финансирования новых промышленных мощностей;

- утверждение дополнительных квот на нефть, выделяемую для последующей переработки;

- содействие созданию центра отраслевых НИОКР на базе Новомосковского Института РХТУ им. Д.И.Менделеева и т.д.

В качестве основных рисков реализации проекта выделяются следующие:

- необходимость координации деятельности многочисленных участников проекта: государственных органов власти, корпораций нефтехимической и химической промышленности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений;

- необходимость организации устойчивого финансирования на всех этапах реализации проекта;

- возможные экологические последствия в случае возникновения техногенных аварий и т.д.

Инновационный энергетический  кластер Тульской области

Для реализации проекта создания кластера необходимо принятие следующих решений со стороны Правительства РФ, в частности:

- согласование строительства и организация долевого  финансирования проекта.

Инновационный кластер гражданского машиностроения Тульской области

Для реализации проекта создания кластера необходимо принятие следующих решений со стороны Правительства РФ, в частности:

- согласование строительства и организация долевого  финансирования проекта.

Инновационный кластер оборонного машиностроения Тульской области

Не требуется  специальных предложений по совершенствованию государственного регулирования, все необходимые меры предусмотрены соответствующими Федеральными целевыми программами.

Инновационный кластер специальной химической продукции  Тульской области

Не требуется  специальных предложений по совершенствованию государственного регулирования, все необходимые меры предусмотрены соответствующей Федеральной целевой программой.